# รายละเอียดการประชุมทีมพัฒนา (Minute of Meeting)

|  |
| --- |
| **โครงการ:** ระบบบบริหารจัดการศูนย์บริการออกกำลังกาย  **วันที่และเวลา:** วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 16:00 – 19:00 น.  **สถานที่:** คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเจริญวิศวกรรม ชั้น 19 |
| **หัวข้อการประชุม:**   1. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงานรอบ Feasibility Study and Project Plan และแนวทางการแก้ไข 2. แจ้งมอบหมายงานในหัวข้อ Project Plan & Research Paper & Tool |

| **ลำดับ** | **หัวข้อ/รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **1** | **หัวข้อ:** ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงานรอบ Feasibility Study and Project Plan และแนวทางการแก้ไข   * 1. สิ่งที่ดีจากการทำงานร่วมกัน      1. มีการแบ่งงานที่ชัดเจนมากขึ้น      2. การวางแผนงานที่ร่วมกันทำก่อนกำหนดในการส่ง เป็นสิ่งที่ทางทีมเห็นด้วยละและน่าจะดำเนินการต่อไป      3. การรวมเอกสารและการตรวจทานลดข้อผิดพลาดมีปริมาณน้อยมาก      4. เครื่องมือที่ใช้เป็น GitHub ทางทีมเริ่มคุ้นเคยและเป็นประโยชน์อย่างมากในการควบคุมเอกสาร   2. ปัญหาที่เกิดขึ้น      1. หัวข้องานที่บางเรื่องจะต้องมีการทำติดต่อกัน ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องรอหัวข้อเรื่องนั้นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนจะเริ่มหัวข้องานต่อไปได้      2. รายละเอียดหัวข้อที่ทางทีมเข้าใจผิด   3. แนวทางการแก้ไข      1. ทางทีมจะมีการปรึกษาหัวข้อและรายละเอียดงานใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้รู้ขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจน      2. เรื่องการตรวจทานเอกสาร ให้ทุกคนในทีมสลับกันตรวจทานเอกสารของแต่ละหัวข้อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ทุกคนก็จะได้รู้ในเรื่องอื่น ๆ |
| **2** | **หัวข้อ:** แจ้งมอบหมายงานในหัวข้อ Project Plan & Research Paper and Tool   * 1. คุณชนะพันธุ์ ท่าดีสม รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้      1. ปรับแก้หัวข้อวางแผนโครงการ Gantt Chart เพิ่มส่วนที่เป็นการวิเคราะห์      2. จัดทำรายละเอียดข้อมูล Tool ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ      3. ช่วยกันหาหัวข้อ Research Paper ที่เกี่ยวข้องกับ Software Requirement Engineer      4. ตรวจทาน/แก้ไขเนื้อหาโดยรวมทั้งหมด   2. คุณปาริชาติ เกียรติเผ่า รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้      1. ช่วยกันหาหัวข้อ Research Paper ที่เกี่ยวข้องกับ Software Requirement Engineer      2. ปรับเพิ่มรายละเอียดว่าควรลงทุนหรือไม่ อย่างไร ในหัวข้อ Feasibility Study      3. ตรวจทาน/แก้ไขรายละเอียดการเก็บ Requirement กับผู้ใช้งานในหัวข้อ Process Model (SDLC)   3. คุณสุพัตรา อินศรี รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้      1. ช่วยกันหาหัวข้อ Research Paper ที่เกี่ยวข้องกับ Software Requirement Engineer      2. เพิ่มหัวข้อรายละเอียด Team Organization      3. แก้ไขหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ      4. ตรวจทาน/แก้ไขรายละเอียดการเก็บ Requirement กับผู้ใช้งานในหัวข้อ Process Model (SDLC)   4. คุณภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้      1. ช่วยกันหาหัวข้อ Research Paper ที่เกี่ยวข้องกับ Software Requirement Engineer      2. ปรับเพิ่มเนื้อหาข้อมูลที่จะใช้ในการเก็บ Requirement กับผู้ใช้งานในแต่ละช่วงที่มีการพัฒนาระบบ      3. ตรวจทาน/แก้ไขสรุปรายละเอียดว่าควรลงทุนหรือไม่ อย่างไร ในหัวข้อ Feasibility Study   5. คุณคทาธิป พานิช รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้      1. ช่วยกันหาหัวข้อ Research Paper ที่เกี่ยวข้องกับ Software Requirement Engineer      2. ปรับเพิ่มเนื้อหาข้อมูลที่จะใช้ในการเก็บ Requirement กับผู้ใช้งานในแต่ละช่วงที่มีการพัฒนาระบบ      3. ตรวจทาน/แก้ไขสรุปรายละเอียดว่าควรลงทุนหรือไม่ อย่างไร ในหัวข้อ Feasibility Study      4. รวบรวมเอกสารของทีมหลังผ่านการทวนสอบ และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว |