# รายละเอียดการประชุมทีมพัฒนา (Minute of Meeting)

|  |
| --- |
| **โครงการ:** ระบบบบริหารจัดการศูนย์บริการออกกำลังกาย  **วันที่และเวลา:** วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2557 เวลา 16:00 – 19:00 น.  **สถานที่:** คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารเจริญวิศวกรรม ชั้น 19 |
| **หัวข้อการประชุม:**   1. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงานรอบ Feasibility Study and Project Plan และแนวทางการแก้ไข 2. แจ้งมอบหมายงานในหัวข้อ Project Plan & Research Paper & Tool |

| **ลำดับ** | **หัวข้อ/รายละเอียด** |
| --- | --- |
| **1** | **หัวข้อ:** ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการทำงานรอบ Feasibility Study and Project Plan และแนวทางการแก้ไข   * 1. สิ่งที่ดีมาก      1. มีการแบ่งงานที่ชัดเจนมากขึ้น      2. การวางแผนงานที่รวมกันทำก่อนกำหนดในการส่ง ทำให้เราได้ประโยชน์ที่ใช้      3. การรวมเอกสารในการ Review ลดข้อผิดพลาดลงน้อยมาก      4. เครื่องมือที่ใช้เป็นเป็น GitHub ทางทีมงานเริ่มคุ้นเคยและเป็นประโยชน์อย่างมาก   2. ปัญหาที่เกิดขึ้น      1. หัวข้องานที่เราทำมีการทำ Paraller      2. ข้อมูลเนื้องานที่เข้าใจผิดพลาด ไม่เข้าจายเรื้อห้า   3. แนวทางการแก้ไข      1. ทางทีมจะมีการบีทงานก่อน เพื่อให้รู้ขอบเขตงานอีกครั้งทำงานให้มีขอบเขตมากขึ้น      2. เรื่องการตรวจทานเอกสาร ให้ทุกคนในทีมตรวจทานเอกสารของเพื่อนที่มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ทุกคนก็จะได้รู้ในเรื่องอื่น ๆ |
| **2** | **หัวข้อ:** แจ้งมอบหมายงานในหัวข้อ Project Plan & Research Paper & Tool   * 1. คุณชนะพันธุ์ ท่าดีสม รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้      1. หัวข้อ Process Model (SDLC) ที่เหมาะสมกับระบบ      2. หัวข้อวางแผนโครงการ Gantt Chart      3. ตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร   2. คุณปาริชาติ เกียรติเผ่า รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้      1. หัวข้อ Technical feasibility      2. หัวข้อ Team Organization      3. ตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร   3. คุณสุพัตรา อินศรี รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้      1. ปรับแก้ไขเอกสารรอบ Project Problem Statement      2. หัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ      3. รวบรวมเอกสาร   4. คุณภาคภูมิ แสงประสิทธิโชค รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้      1. หัวข้อ Economic Feasibility      2. หัวข้อ Stakeholder Identification      3. ตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร   5. คุณคทาธิป พานิช รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้      1. หัวข้อ Organizational Feasibility      2. หัวข้อ Stakeholder Identification      3. ตรวจสอบ และแก้ไขเอกสาร |